АДМИНИСТРАЦИЯ

Сулукского сельского поселения

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.2019  № 36                                                                                                п. Сулук

О проведении  весенней и осенней санитарной очистки

и благоустройства на территории Сулукского сельского поселения

На основании Постановления главы Верхнебуреинского муниципального района     А.М. Маслова  № 191 от 12.04.2019 г. В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории Сулукского сельского поселения, и для надлежащей подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и 81-й годовщины со дня образования Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить периоды с 15.04.2019 г. по 15.06.2019 г., и с 01.09.2019 г. по 15.10.2019 г временем проведения соответственного весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории Сулукского сельского поселения.

- Утвердить план мероприятий по весенней и осенней санитарной очистке и

благоустройству на территории Сулукского сельского поселения

- Проводить ежедневную организационную работу с жителями поселения по

выполнению правил содержания территорий, наведения санитарного порядка участков, прилегающих к домовладениям.

- Населению, имеющему в личной собственности дома,  хозяйственные постройки,

организовать очистку прилегающих к ним территорий от хозяйственно-бытовых отходов.

- Индивидуальным предпринимателям, имеющим торговые точки, обеспечить

содержание в надлежащем санитарном состоянии прилегающих территорий и выполнение работ по ремонту фасадов и вывесок.

- Владельцам индивидуальных гаражей  провести очистку прилегающих территорий

и подъездных путей от мусора.

- Рекомендовать начальникам сетевых районов пос. Сулук (Шолохова О. А.) и пос.

Солони (Ситникова Н.К.):                                                                                                              7.1  Организовать и провести очистку прилегающих территорий к объектам, обеспечивающим жилищно-коммунальное обслуживание (котельная, водозабор, и очистные сооружения) от хозяйственно-бытового мусора, шлака, с вывозом его в специально отведенные места до 30.05.2019 г.

7.2. установить недостающие люки на тепловых и канализационных колодцах.

- Рекомендовать мастерам ООО «Стройсервис» п. Сулук (Тарычева В.И) и  п. Солони (В.В. Соломатин)

8.1.Принять необходимые меры по проведению очистки дворовых территорий, придомовых участков, чердачных и подвальных помещений от мусора;

8.2. Принять меры по ликвидации неорганизованных свалок с жилых территорий;

8.3.Совместно с администрацией поселения провести работу по привлечению

населения к участию в субботниках по наведению санитарного порядка на дворовых и придомовых территориях.

- Рекомендовать директору МОУ СОШ № 20 Дорошенко С.С., МОУ СОШ № 18

Корневой В.П. обеспечить активное  участие школьников  в проведении субботников  по санитарной очистке и благоустройству территории школы и прилегающих к ней территорий.

- Рекомендовать всем руководителям предприятий, организаций, учреждений,

расположенных на территории Сулукского сельского поселения (в пос. Сулук и в пос. Солони) независимо от форм собственности, организовать участие трудовых коллективов в субботниках.

- Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению контроля за

ходом проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству территории Сулукского сельского поселения

- Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Сулукского

сельского поселения                                                               С.П. Рябов

Утверждено

постановлением главы Сулукского сельского поселения от 12.04.2019  № 36

План мероприятий

по весенней и осенней санитарной очистке в Сулукском сельском поселении Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение двухмесячника по весенней санитарной очистке территорий поселения с 15.04.2019 | до 15.06.2019 | С.П. Рябов |
| 2. | Проведение субботника по санитарной очистке и благоустройству к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 05.05.2019 | С.П. Рябов |
| 3. | Санитарная очистка территорий, прилегающих к торговым точкам | в течение двухмесячника | С.П. Рябов |
| 4. | Проведение очистки территорий котельных п. Сулук, п. Солони от шлаков с размещением в установленных для этих целей местах | До 31.05.2019 | Шолохова О. А. Ситникова Н. К. |
| 5 | Проведение очистки уличных , дворовых территорий муниципального жилого фонда, чердачных и подвальных помещений жилых домов от бытового и хозяйственного мусора и обеспечение их своевременного вывоза | До 31.05.2019 | Тарычева В. И. Соломатин В.В. С.П. Рябов |
| 6 | Очистка территорий частного сектора от бытовых отходов, дров и т. д. | В течение двухмесячника | С.П. Рябов |
| 7 | Провести субботники по санитарной очистке и благоустройству территории поселения | 20,27 апреля, 06 мая, 08 июня, 07,21 сентября, | С.П. Рябов |
| 8 | Ликвидация неорганизованных свалок, очистка выгребных ям | До 09.06.2019 | Тарычева. В. И. Соломатин В.В. С.П. Рябов |
| 9 | Проведение в надлежащий порядок подъездных путей к поселковым свалкам | До 04.05.2019 | Тарычева В. И. Соломатин В.В. С.П. Рябов |
| 10 | Проведение очистки кюветов, обочин и бордюрных камней, подведомственных дорог | До 04.05.2019 | С.П. Рябов |
| 11 | Уборка прилегающих территорий производственных предприятий | В течение двухмесячника | С.П. Рябов, руководители предприятий организаций |
| 12 | Проведение разъяснительной работы по привлечению населения к благоустройству поселений, придомовых территорий | В течение двухмесячника | С.П. Рябов Тарычева В. И. Соломатин В.В. |
| 13 | Проведение месячника по осенней санитарной очистке территорий поселений с 01.09.2019 | До 15.10.2019 | С.П. Рябов |

Утвержден

постановлением главы Сулукского сельского поселения от 12.04.2019  № 36

СОСТАВ

рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства на территории Сулукого сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| П. Сулук |
| 1 | Рябов Сергей Петрович | Глава Сулукского сельского поселения |
| 2 | Быкодир Яна Владимировна | Главный специалист администрации Сулукского сельского поселения |
| 3 | Судаков Андрей Николаевич | Председатель совета депутатов Сулукского сельского поселения |
| 4 | Шолохова Ольга Александровна | Начальник сетевого района п. Сулук |
| 5 | Тарычева Валентина Ивановна | Мастер ООО «Стройсервис» |
| 6 | Баснер Светлана Робертовна | Мастер ВКХ п. Сулук |
| 7 | Максимов Дмитрий Павлович | Тоннельный мастер |
| П. Солони |
| 1 | Соломатин Вячеслав Викторович | Мастер ООО «Стройсервис» |
| 2 | Ситникова Наталья Константиновна | Начальник сетевого района п. Солони |
| 3 | Ваганова Лилия Николаевна | Мастер ВКХ п. Солони |
| 4 | Шевченко Алма Кабиджановна | Депутат совета депутатов Сулукского сельского поселения |