УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сулукского сельского

поселения

от 11.10.2018 № 34

от 01.03.2019г. № 24

от 23.10.2019 № 61

от 18.12.2019 № 82

от 31.01.2020 № 4

от 10.08.2020 № 34

от 06.10.2020 № 46

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог местного значения

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края на 2019 -2023 года»

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог местного значения Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2023 года» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | администрация Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Разработчик Программы | администрация Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:  - качественное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения;  - обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части и тротуаров;  - повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдых граждан;  - повышение качества и надежности предоставления  дорожных услуг, улучшение экологической безопасности и охраны здоровья людей;  - создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов инфраструктуры дорожного хозяйства  - ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения, направлен на улучшение внешнего облика населённого пункта поселения;  Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:  - ремонт автомобильных дорог местного значения;  - изготовление паспортов на дороги;  - повышение эффективности управления дорожным хозяйством;  - организация благоустройства и озеленения придорожной территории;  - повышение уровня благоустроенности территории сельского поселения;  - уменьшение количества автомобильных дорог в сельском поселении, которые требует ремонта; |
| Сроки реализации Программы | 2019-2023 года |
| Основные мероприятия Программы | Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных проблем сельского поселения:  - разработка и оформление проектно-сметной документации инвентаризации и межевания автомобильных дорог поселения  - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения  - ремонт бортового камня  - ремонт отвода ливневых вод  - устройство кюветов  - устройство газонов  - обустройство мест стоянок автотранспортных средств (парковочных мест)  - грейдеровка и частичная отсыпка гравийных дорог местного значения сельского поселения  - установка дорожных знаков в поселении  - наем (аренда) транспортных средств для ремонта или отсыпки авто-полотна  - закупка фонарей и СИП для освещения дорожного полотна  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Исполнители Программы | администрация Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  подрядные организации, победившие при проведении аукциона на выполнение работ, предусмотренных данной программой |
| Целевые индикаторы и показатели | - снижение общего износа основных фондов дорожного хозяйства;  - количество автомобильных дорог местного значения частичным ремонтом;  - количество автомобильных дорог местного значения, выполненных с расширением проезжей части;  - доля автомобильных дорог местного значения, включенных в Программу, от общего количества автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта автомобильных дорог местного значения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования по Программе составит  – на 2019 год (1111,54776) тыс.рублей:  из них (1111,54776) тыс.рублей бюджет сельского поселения  из них (0,000) тыс.рублей краевой бюджет  - на 2020 год (4924,32214)тыс. рублей:  из них (1975,42214) тыс.рублей бюджет сельского поселения  из них (2948,900) тыс.рублей краевой бюджет  – на 2021 год (1377,00) тыс.рублей:  из них (1377,00) тыс.рублей бюджет сельского поселения  из них (0,000) тыс.рублей краевой бюджет  - на 2022 год (1580,00)тыс. рублей:  из них (1580,00) тыс.рублей бюджет сельского поселения  из них (0,00) тыс.рублей краевой бюджет  - на 2023 год (1609,00)тыс. рублей:  из них (1609,000) тыс. рублей бюджет сельского поселения из них (0,00) тыс.рублей краевой бюджет  Программой предусмотрены дополнительные источники финансирования мероприятий, а также субсидии из краевого и районного бюджетов, финансовые средства владельцев личного автотранспорта и другие источники на условиях софинансирования. Адресный перечень объектов и объемы финансирования могут уточняться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются:  - снижение общего износа дорожного хозяйства;  - оптимизация загрузки автомобильных дорог местного значения;  - повышение качества предоставляемых потребителям дорожных услуг;  - улучшение экологической безопасности и охраны здоровья людей;  - улучшение внешнего и эстетического облика сельского поселения;  - улучшение условий проживания и отдыха жителей поселения;  - повышение технического уровня состояния автомобильных дорог местного значения; |
| Система организации контроля за исполнением и управлением Программы | администрация Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит проектными, строительными и иными организациями и контролируют выполнение ими программных мероприятий. Заказчик Программы представляет отчеты о выполнении программных мероприятий Совету депутатов Сулукского сельского поселения и представителям источников софинансирования программы |